## Slide 1: Guia do Património de Lisboa
Sebastian Jordan 50037610

## Slide 2
Objetivos
Ajudar turistas a conhecerem melhor o património de Lisboa.
Fornecer uma forma simples de criar itinerários.
Direções até cada PI.

## Slide 3
 | Tasks | Progress | Start Date | Due Date | %
Project Initiation |  |  |  |  | 
 | Enquadramento | Complete | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 100%
 | Cenários | Complete | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 100%
 | Cenários Alternativos | Complete | 02/03/2020 | 09/03/2020 | 100%
 | Requisitos Funcionais | Complete | 09/03/2020 | 23/03/2020 | 100%
Project Planning |  |  |  |  | 
 | Mockups e Interfaces | Complete | 09/03/2020 | 23/03/2020 | 100%
 | Cenários e Personas | Complete | 09/03/2020 | 23/03/2020 | 100%
 | Modelo De Dominio | Complete | 09/03/2020 | 23/03/2020 | 100%
Execução do Projeto |  |  |  |  | 
 | Implementação do Node.js | Complete | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 100%
 | Integração com o Github | Complete | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 100%
 | Integração com o Heroku | Complete | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 100%
 | Desenvolvimento do HTML | In Progress | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 75%
 | Criar páginas principais | In Progress | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 90%
 | Desenvolvimento do CSS | In Progress | 02/03/2020 | 20/04/2020 | 60%
 | Desenvolvimento do Javascript | In Progress | 20/04/2020 | 18/05/2020 | 50%
 | Creação da Base de Dados | Complete | 20/04/2020 | 18/05/2020 | 100%
 | Introdução de dados na Base de Dados | In Progress | 20/04/2020 | 18/05/2020 | 75%
Finalização do Projeto |  |  |  |  | 
 | Testar Website | In Progress | 18/05/2020 | 26/06/2020 | 0%
 | Correção de Erros | In Progress | 18/05/2020 | 26/06/2020 | 0%
 | Limpar código | In Progress | 18/05/2020 | 26/06/2020 | 0%